<PROJECT 중간보고서>

Checkmate

2021105625 이시윤

2020104050 김건우

2021105602 박태권

2022105703 신선우

2022105737 장찬욱

2021105657 최철호

2022105684 박가영

김재홍 교수님

Table of Contents

1.	Abstract

2.	Introduction

3.	Background Study

A.	관련 접근방법/기술 장단점 분석

B.	프로젝트 개발환경

4.	Goal/Problem & Requirements

5.	Approach

6.	Project Architecture

A.	Architecture Diagram

B.	Architecture Description

7.	Implementation Spec

A.	Input/Output Interface

B.	Inter Module Communication Interface

C.	Modules

8.	Current Status

9.	Future Work

10.	Division & Assignment of Work

11.	Schedule

u	[Appendix] Detailed Implementation Spec

- Abstract

최근 국내 교육시장이 서술형·논술형 평가 중심으로 변화함에 따라, AI 기반 자동 채점 기술의 필요성이 점차 확대되고 있다. 이에 따라 Checkmate는 교사의 채점에 소요되는 시간적 부담을 줄이고, 학습 데이터를 체계적으로 활용할 수 있는 환경을 구축하는 것을 지향한다. 구체적으로 교사에게는 자동 채점 및 학생 관리 기능을 제공하고, 학생에게는 채점 결과에 대한 즉각적인 피드백과 추가 학습 지원을 제공함으로써, 기존 교육 환경에서 발생하는 채점 지연과 피드백 단절 문제를 해결하고자 한다.

학생이 문제집이나 풀이 과정을 사진으로 업로드하면, 교사가 사전에 설정한 정답 및 채점 기준에 따라 AI가 이를 분석하여 정답/오답 여부를 즉각 판별한다. 본 서비스는 누적된 채점 데이터를 분석해 개별 학생의 취약한 사고 패턴을 도출하며, 이를 통해 실제 오답이 발생하기 전 유사 유형의 문제를 선제적으로 제공하는 기능을 포함한다.

추가적으로 채점 결과에 대한 AI 챗봇 기반의 질의응답과 재채점 검토 알고리즘을 통해 교사와 학생 간의 피드백 효율을 높이고, 수동 채점에 소요되는 행정적 부담을 줄여 보다 정교한 학습 데이터 관리가 가능한 환경을 구축하고자 한다.

본 시스템은 Java Spring Boot를 메인 서버로 하고, AWS 클라우드 환경(S3, Lambda, RDS, Bedrock)을 기반으로 구축된다. DB는 Private 서브넷에 배치하고 S3에는 명확한 버킷 보안 정책을 적용하여 보안을 강화하며, 문항별 크롭 방식으로 Bedrock 비용을 최적화한다. Checkmate는 선생님에게는 운영 효율과 관리의 편의성을 학생에게는 즉시 피드백과 개인화 학습 경험을 제공하는 학습 관리 플랫폼으로 기능하고자 한다.

- Introduction

프로젝트 배경 및 문제

현대 수학교육은 단순한 지식 전달을 넘어, 개별 학습자의 사고 과정을 정교하게 교정하는 방향으로 진화하고 있다. 특히 2022년 개정 교육과정이 본격적으로 적용되면서, 수학 교육의 평가는 단순 암기형 평가에서 벗어나 논리적 사고와 표현 능력을 평가하는 서술형·논술형 중심으로 확대되고 있다. 이러한 변화는 학생의 사고 과정 자체를 평가 대상으로 삼는다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

그러나 실제 교육 현장에서는 여전히 수동 채점이라는 아날로그적 방식이 학습의 질을 저해하는 병목 현상을 일으키고 있다. 수학은 풀이의 각 단계가 유기적으로 연결되는 과목이므로, 오답이 발생한 지점을 즉시 파악하고 그 원인을 교정하는 과정이 중요하다. 하지만 한 명의 교사가 다수의 학생을 동시에 관리해야 하는 학원 및 학교 환경에서는 개인별 풀이를 세밀하게 확인하고 즉각적인 피드백을 제공하는 데 한계가 있다.

또한 현재의 서술형 채점 방식은 채점자의 해석과 판단이 개입될 여지가 크며, 교사별 채점 결과를 단순히 평균화하는 방식만으로는 평가 기준의 일관성과 공정성을 충분히 보장하기 어렵다. 이로 인해 채점의 신뢰성이 저하될 가능성이 존재한다. 특히 서술형 평가는 채점 기준 수립과 문항 해석이 복합적으로 작용하기 때문에, 채점 편향을 줄이기 위한 보완 장치가 필요하다.

한편, 최근 교육계에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 기반 자동 채점 시스템 도입이 활발히 논의되고 있다. 실제 경기도 교육청이 부림중을 대상으로 AI 서 논술형 평가 사례에서는 OCR을 통해 답안을 디지털화한 후 AI가 채점 근거, 세부 점수, 강점 및 보완점까지 제시하며, 교사 채점과의 상관계수가 약 0.95 수준으로 나타나는 등 높은 신뢰도를 보였다. 또한 한 학급 기준 채점 시간이 4~5분 수준으로 단축되어 효율성 측면에서도 유의미한 가능성을 입증하였다. 더 나아가 인천시 교육청에서는 중·고등학교 수학 서술형 평가에 AI 자동 채점 시스템을 시범 도입하는 등, 공교육 차원에서도 평가 패러다임의 변화가 본격적으로 이루어지고 있다.

이러한 흐름은 단순한 기술 도입을 넘어, 교육 시스템 전반의 구조적 변화를 의미하며, 공교육에서의 적용이 확대될 경우 사교육 시장 또한 이를 따라갈 수밖에 없는 환경이 형성될 것으로 예상된다. 실제로 GPT 기반 자동 채점 연구에서도 교사의 채점 부담을 줄이고 평가의 일관성을 높일 수 있다는 가능성이 확인되었으며, 다만 점수 분포 편향 등 일부 한계 역시 존재함이 보고된 바 있다. 이는 향후 보다 정교한 채점 기준과 보완 알고리즘의 필요성을 시사한다.

또한 교사의 업무 구조를 분석한 연구에 따르면, 교사는 주당 평균 약 54시간을 근무하며 이 중 절반 이상이 수업 외 업무에 해당한다. 특히 채점 및 피드백 제공에만 약 5시간이 소요되어, 교수 설계나 학생 개별 지도에 충분한 시간을 투자하기 어려운 구조적 문제가 존재한다. 이는 교사에게는 반복적인 행정 업무로 인한 피로를, 학생에게는 지연된 피드백으로 인한 학습 효율 저하를 동시에 초래한다.

현장 수요 조사 기반 문제 검증

앞서 제시한 문제의식이 실제 교육 현장에서도 유효한지 검증하기 위해, 수학 학원 교사 및 조교 24명을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문 결과, 교사들이 가장 많은 에너지를 소모하는 업무는 ‘시험지 채점 및 첨삭’으로 나타났으며, 전체 응답자의 100%(24명)가 이를 주요 부담 업무로 선택하였다. 반면 강의 진행(25%), 성적 기록 및 상담(37.5%), 기타 행정 업무(12.5%)는 상대적으로 낮은 비율을 보였다. 이는 채점 업무가 단순 보조 작업이 아니라, 교사의 핵심적인 시간 자원을 가장 많이 소모하는 병목 지점임을 보여준다. 이를 통해 Checkmate의 핵심 고객은 수학 학원 및 공교육 현장에서 반복적 채점 업무에 시달리는 수학 교사임을 확인하였다.

또한 학생 1인당 채점부터 성적 입력, 오답 분석까지 소요되는 시간은 5~10분(50%), 10~20분(37.5%), 20분 이상(12.5%)으로 나타났다. 이를 기반으로 학생 1인당 평균 채점 소요 시간을 보수적으로 8분(5~10분 구간 중간값)으로 추산하면, 반 학생 수 20명 기준 교사 1인이 한 회차 채점에 소비하는 총 시간은 약 160분(2시간 40분)에 달한다. 여기에 62.5%의 조교가 전담 조교 없이 강사 본인이 직접 채점을 수행하는 현실을 고려하면, 채점 부담은 더욱 크다. 이를 고려하면 한 학급 전체의 채점 및 피드백에는 상당한 시간이 필요하며, 이는 교사의 업무 부담 증가로 직접 연결된다. 즉, 채점은 단순히 점수를 매기는 행위가 아니라, 이후의 학습 피드백과 개별 지도까지 포함하는 복합적인 업무로 이해할 필요가 있다.

채점 신뢰성 측면에서도 유사한 문제점이 확인되었다. 응답자의 62.5%(15명)는 “가끔 오채점 또는 이의제기를 경험했다”고 답했으며, 25%(6명)는 “채점량이 많을 때 자주 발생한다”고 응답하였다. 이는 수동 채점 방식이 구조적으로 오류 가능성을 내포하고 있음을 보여준다.

채점 업무의 주요 불편 요소로는 단순 반복 업무로 인한 피로도 (75%, 18명), 학생별 취약 단원 분석의 복잡성 (62.5%, 15명), 시험지 관리 및 재확인의 번거로움 (37.5%, 9명) 등이 나타났으며, 이는 단순 자동화를 넘어 데이터 기반 분석 시스템의 필요성을 시사한다.

특히 “사진 촬영만으로 자동 채점, 성적 입력, 오답 분석이 가능하다면 사용할 의향이 있는가”라는 질문에 대해 100%(24명)가 긍정적으로 응답하였고, 그중 62.5%는 ‘매우 그렇다’, 37.5%는 ‘그렇다’로 응답하여 강한 도입 의향을 보였다. 또한 서비스 사용 시 가장 기대되는 효과로는 업무 시간 단축(87.5%, 7명)이 압도적 1위를 차지했고, 누적 데이터를 통한 성적 변화 추적(50%), 채점 오류 방지 및 공정성 확보(37.5%), 데이터 기반 학생 상담(37.5%) 순으로 나타났다. 이는 해당 서비스에 대한 높은 실질적 수요를 의미하며, Checkmate가 해결해야 할 핵심 가치가 교사의 채점 업무 시간 절감임을 수치로 입증한다.

문제 해결 접근

.

본 프로젝트 Checkmate는 이러한 문제를 해결하기 위해 AWS Bedrock 기반의 생성형 AI 기술을 핵심 엔진으로 채택한다. 기존 OCR 기술이 해결하지 못했던 필기 인식의 부정확성과 복잡한 수식의 논리적 추론 한계를 넘어 수식의 맥락과 풀이의 논리 구조까지 이해하는 멀티모달 분석을 수행한다. 단순 정답 비교 수준에서 그치지 않고, 교사가 사전에 주입한 정답 및 구체적인 채점 가이드를 바탕으로 AI가 학생의 풀이 과정을 멀티모달 방식으로 분석하여 감점 요인이나 논리적 비약을 정교하게 판별하는 접근 방식을 취한다. 본 서비스는 누적된 풀이 데이터를 기반으로 개별 학생의 고유한 사고 패턴을 학습하면서, 특정 유형을 만나기도 전에 틀릴 가능성이 높다고 판단되는 문항들을 선제적으로 추천함으로써 사고를 교정해주는 능동적 학습 환경을 제공한다. 더불어 AI의 판독 오류 가능성에 대비한 재채점 알고리즘과, 문항별 맞춤형 AI 챗봇을 통해 신뢰성 높은 피드백 루프를 구축한다.

프로젝트 목표

본 보고서는 이러한 시스템을 구축하기 위한 기술을 상세히 다룬다. 먼저 관련 기술인 AWS Bedrock의 활용 방안과 기존 기술 대비 장단점을 분석하는 배경 연구를 시작으로, 교사와 학생이라는 두 가지 사용자 층의 니즈를 반영한 기능적, 비기능적 요구사항을 정의한다. 이어지는 섹션에서는 클라우드 기반의 시스템 아키텍처와 모듈 간 통신 구조를 설계하고, 실제 서비스 구현을 위한 상세 인터페이스 및 구현 명세를 기술한다. 마지막으로 프로젝트의 완성도를 높이기 위한 테스트 전략과 효율적인 개발을 위한 일정 및 역할 분담 계획을 제시한다.

- Background Study

- 관련 접근방법/기술 장단점 분석

| 접근 방법/기술 | 설명 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| OCR (Google Vision 등) | 이미지 내 텍스트를 단순 데이터로 변환시킨다. | 처리 속도가 빠르고 비용이 저렴하다. | 수기 풀이 인식률이 낮고, 문항의 논리적 맥락 파악이 어렵다. |
| 생성형 AI (AWS Bedrock/Claude) | 멀티모달 모델로 이미지와 풀이 맥락을 직접 분석한다. | 수기 인식률이 높고 풀이 과정의 오류를 추론 가능하다. 챗봇 및 유사 문제 생성에 재사용 가능하다. | API 호출 비용이 발생하며, 추론 시간이 상대적으로 길다. |
| 비동기 Lambda 채점 | API 요청과 별개로 백그라운드에서 채점을 수행한다. | 대량의 사진 처리 시 서버 부하를 방지하고 시스템 응답성을 높인다. | 비동기 흐름 제어 및 알림 연동 로직의 복잡성이 증가한다. |
| S3 Presigned URL 업로드 | 클라이언트에서 저장소로 직접 이미지를 전송한다. | 대용량 이미지 바이너리가 서버를 거치지 않아 네트워크 트래픽 및 서버 자원이 절약된다. | 클라이언트 단의 업로드 완료 확인 로직이 필요하다. |

- 프로젝트 개발환경

Frontend (Client)

- Next.js & Vercel: React 기반 Next.js 프레임워크로 구현되며, Vercel을 통해 자동 배포 및 호스팅되어 PC 및 태블릿 브라우저에서 교사와 학생이 모두 이용 가능한 크로스 플랫폼 웹앱을 제공한다.

- JWT 기반 Role 분기: 인증 토큰 내 사용자 역할(교사/학생)에 따라 화면과 기능을 자동으로 분기하여 사용자 맞춤형 UI/UX를 제공한다.

Backend (Server)

- Java, Spring Boot (ECS/EC2): 채점 요청 처리, 과제 관리, 사용자 관리 등 핵심 비즈니스 로직을 담당하는 메인 API 서버로, AWS EC2 인스턴스 환경에서 독립적으로 구동되며 5개 서비스 모듈(auth/assignment/grade/classroom/global) 기반으로 확장 가능하게 설계한다.

- Nginx (Reverse Proxy): 외부 API 요청의 단일 진입점(Single Entry Point)으로 동작하며, 자체 도메인 적용 및 SSL 인증서를 통한 HTTPS 암호화 통신을 처리하고 Spring Boot 서버로 요청을 안전하게 라우팅한다.

- AWS Bedrock (Claude): 멀티모달 기반으로 학생 풀이를 분석하여 자동 채점, 피드백 생성, 문항별 챗봇 기능을 수행하는 핵심 AI 엔진으로 활용한다.

- Amazon RDS (채점 Job 상태 관리): 채점 Job 상태(PENDING/IN_PROGRESS/DONE)를 RDS에 저장하고 클라이언트가 폴링으로 완료 여부를 확인한다.

Cloud/Infra & DevOps

- Spring Boot Auth 모듈: 회원가입, 로그인, 토큰 발급을 포함한 인증 전반을 담당하며, 역할 기반 JWT를 직접 발급·검증하여 접근 제어를 수행한다.

- Amazon S3: 학생 풀이 이미지 및 관련 정적 데이터를 저장하는 오브젝트 스토리지로 활용한다.

- 폴링 기반 채점 결과 조회:  Lambda 채점 완료 후 결과를 RDS에 저장하고, 클라이언트가 /submissions/{id}/results/status 엔드포인트를 폴링하여 완료 여부를 확인한다.

- Amazon RDS (PostgreSQL): 사용자 정보, 과제 데이터, 채점 결과 등 서비스의 핵심 영구 데이터를 안정적으로 저장 및 관리한다.

- Goal/Problem & Requirements

Goal

AI 기반 자동 채점 시스템을 통해 채점 효율성을 극대화하고, 데이터 기반 개인화 학습 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

1. 채점 자동화: AWS Bedrock기반 생성형 AI를 활용하여 교사의 수동 채점 업무를 자동화하고 효율성을 극대화한다.

2. 데이터 기반 분석:  학생 오답 데이터를 기반으로 통계적 분석 및 취약 문제 도출 기능을 제공한다.

3. 실시간 피드백:  풀이 이미지 업로드 즉시 채점 결과와 AI 챗봇 해설을 제공하여 학습 흐름을 유지한다.

4. 예측 기반 학습:  누적 오답 데이터를 분석하여 향후 오류 가능성이 높은 문제를 예측하고 선제적으로 제공한다.

5. 신뢰성 확보:  AI 판단 근거 제시 및 재채점 기능을 통해 자동 채점의 정확성과 신뢰성을 강화한다.

Problem

기존 수동 채점 방식은 시간 비효율성과 낮은 피드백 즉시성으로 인해 학습 효과와 평가 신뢰성을 저해한다.

1. 업무 비효율: 다수 학생의 대량 과제를 수동으로 채점하는 데 과도한 시간과 에너지가 소모된다.

2. 피드백 지연: 학생이 자신의 문제풀이 오류를 즉시 교정하기 어려운 구조가 형성된다.

3. 기술적 한계: 기존 OCR 기술로는 복잡한 수학 수식과 다양한 필기 형태를 정확히 인식하기 어렵다.

4. 분석 부족: 학생의 사고 패턴 및 취약점을 체계적으로 분석할 수 있는 도구가 부족하다.

핵심 고객 (Primary Customer)

Checkmate의 핵심 고객은 수학 학원 및 공교육 현장에서 반복적 채점 업무를 본인이 직접 관리하는 수학 교사이다. 설문조사에 따르면 응답자의 62.5%가 조교 없이 강사 본인이 직접 채점을 수행하고 있으며, 채점 업무를 가장 큰 부담으로 꼽은 비율이 100%에 달한다. 직접 가르치는 학생이 풀이한 숙제를 처리하고 결과 채점하는 교사가 새로운 시스템 도입에 가장 직접적인 목표 고객이다. 세컨더리 고객으로는 채점 결과를 즉각 피드백 받는 학생이 있다.

핵심 고객을 행복하게 하는 통제가능한 지표 (KPI)

학생이 수동으로 숙제를 풀고 사진을 찍어 웹앱에 올리면, 시스템이 자동 채점한다. 교사는 반 전체 채점에 더 이상 시간을 쓸 필요가 없어지고, 학생은 지체 없이 피드백을 받는다. 이 핵심 흐름에서 아래 세 가지 지표가 고객의 행복을 정의한다.

KPI 1. 교사 채점 업무 시간 (핵심 지표)

현재 상태(Before): 설문조사 기준 학생 1인당 평균 8분 소요(5~10분 50%, 10~20분 37.5%). 20명 반 기준 한 회차 채점에 약 160분(2시간 40분) 소비. 교사는 채점 시간대를 따로 마련해 줄줄이 채점해야 하는 구조.

Checkmate 적용 후(After): 학생들이 각자 숙제 완료 시 시스템에 제출하면 자동 채점 처리. 반 전체 채점 업무에 필요한 교사 관리 시간은 이상치 확인 및 재채점 처리 시간만으로 축소. 목표: 반 전체 채점 대비 교사 직접 업무 시간 90% 이상 감소.

측정 방법: 학생 1인당 수동 채점 시간(설문 8분) vs. Checkmate 사용 시 채점 화면 확인 및 이상치 처리에 소요되는 교사 실제 시간 비교 (데모 후 사용자 테스트 측정)

KPI 2. 학생 피드백 수령 시간

현재 상태(Before): 수동 채점 방식에서 학생은 교사가 채점을 끝내고 배포하기까지 오답 여부를 알 수 없다. 피드백 지연으로 오답 원인 분석 및 교정이 늘어진다.

Checkmate 적용 후(After): 풀이 제출 즉시 Lambda 비동기 채점 시작. 목표: 풀이 제출 후 3분 이내 문항별 AI 채점 결과(정오답, 점수, 판단 근거) 확인 가능.

측정 방법: 풀이 제출 타임스탬프 ~ 채점 결과 화면 표시 타임스탬프 간 소요 시간 (Lambda 채점 완료 + 폴링 확인 기준)

KPI 3. 시스템 재사용 의향

설문에서 100% 긍정 응답(‘그렇다’ 37.5% + ‘매우 그렇다’ 62.5%)를 근거로, 목표: 데모 테스트 참가자 대상 “다음에도 쓰고 싶다” 응답률 80% 이상.

측정 방법: 데모 시연 후 테스트 참가자 대상 간단 설문(“다음에도 쓰고 싶다”, “주변에 권유하겠다” 등 5점 스케일로 측정)

세 지표 모두에서 핵심은 교사가 채점 시간을 채점에 투자하지 않아도 되는 환경을 만드는 것이다. 학생은 다음 수업 전에 오답을 확인하고, 교사는 채점에 쓴 시간을 학생 개별 지도와 콘텐츠 개발에 쓸 수 있다.

Requirements

A. 기능적 요구사항

1. 교사 기능

a. 과제 및 채점 기준 설정 기능: 교사는 과제를 생성하고 정답뿐만이 아니라 부분점수, 감점 기준 등 세부 채점 가이드라인을 직접 정의할 수 있어야 한다.

b. 통합 대시보드 기능: 전체 학생의 제출 여부, 평균 점수, 분포 등을 한눈에 확인할 수 있는 리더보드 및 요약 통계 기능을 제공해야 한다.

c. 채점 결과 상세 분석 기능: 학생별/문항별 채점 결과와 함께 AI가 판단한 근거(오답 이유, 감점 요소)를 카드 형태로 시각화하여 제공해야 한다..

d. 재채점 기능: 교사가 채점 결과에 이상을 확인한 경우, AI에게 동일 답안을 재검토 요청하여 채점 결과를 보장할 수 있는 기능을 제공해야 한다.

2. 학생 기능

a. 풀이 업로드 기능: 학생은 촬영한 풀이 이미지를 웹앱에서 바로 업로드 하여 Amazon S3로 직접 전송 가능해야 한다.

b. 실시간 채점 결과 확인 기능: 업로드 직후 채점이 완료되면 학생은 즉시 점수와 함께 문항별 정오답 및 피드백 카드를 확인할 수 있어야 한다.

c. 오답노트 자동 생성 기능: 틀린 문제를 자동으로 분류하여 오답노트를 생성하고 관련 개념 및 유사 문제를 함꼐 제공해야 한다.

d. AI 챗봇 질의응답 기능: 각 문항의 맥락이 반영된 전용 AI 챗봇을 통해 풀이 과정에 대한 질문, 개념 설명 요청 등을 수행할 수 있어야 한다.

e. 취약 유형 유사문제 추천 기능: 누적된 풀이 데이터를 기반으로 학생의 취약 유형을 분석하고, 향후 틀릴 가능성이 높은 문제를 예측하여 선체적으로 추천해야 한다.

B. 비기능적 요구사항

본 시스템은 대규모 채점 요청을 안정적으로 처리하면서도 빠른 응답성과 높은 보안성을 동시에 만족해야 한다.

1. 확장성 및 처리 안정성: AWS EC2 환경(Nginx + Spring Boot)의 안정적인 메인 서버 구축과 더불어, 부하가 큰 AI 채점 요청은 AWS Lambda를 활용해 비동기적으로 분리(Decoupling)함으로써 대량의 트래픽 증가에도 유연하고 안정적으로 대응해야 한다.

2. 인증 및 권한 관리: JWT 토큰에 포함된 역할(TEACHER/STUDENT) 클레임을 Spring Boot에서 직접 검증하여 교사와 학생의 접근 권한을 안전하게 제어해야 한다.

3. 응답 속도 최적화: Lambda 비동기 채점 완료 후 RDS에 결과를 즉시 저장하고, 클라이언트가 폴링으로 DONE 상태를 확인함으로써 빠른 응답성을 제공해야 한다.

4. 데이터 신뢰성 및 정합성: 채점 결과, 사용자 데이터, 학습 이력은 트랜잭션 기반으로 관리되며, 데이터 손실 없이 안정적으로 저장되어야 한다.

5. 네트워크 보안 (DevSecOps): VPC 내 서브넷을 Public/Private으로 분리하여 Nginx와 Spring Boot가 구동되는 EC2는 Public 서브넷에, 데이터베이스인 RDS(PostgreSQL)는 Private 서브넷에 배치한다. Private 서브넷의 RDS는 인터넷 직접 접근이 철저히 차단되며 내부망(EC2)을 통해서만 접근 가능하다. EC2에서 외부 API(AWS Bedrock 등) 호출 시에는 Internet Gateway(IGW)를 통해 트래픽이 라우팅된다. S3 버킷에는 Block Public Access 정책을 적용하고, 만료 시간이 설정된 Presigned URL을 통해서만 업로드/다운로드를 허용한다. 또한 Lambda와 EC2에는 S3에 대해 최소 권한(PutObject/GetObject 등)이 부여된 IAM Role을 적용하여 불필요한 접근을 원천 차단한다.

6. AI 비용 최적화 (FinOps): AWS Bedrock(Claude) 비용은 입력 이미지의 픽셀 수에 비례하여 발생한다. 문제지·답지 PDF에는 문항마다 빈 여백이 많아 이미지 전체를 그대로 전달하면 불필요한 비용이 발생한다. 이를 해결하기 위해 Python 별도 모듈을 개발하여, 문제지·답지 PDF에서 문항 위치를 자동 인식하고 문항 내용과 필기된 정답 영역만 크롭(crop)하여 Bedrock에 전달한다. 빈 여백 픽셀을 최대한 제거함으로써 처리 토큰 수를 줄이고 비용을 수십 퍼센트 절감한다. 실제 반 채점 테스트 기준 전체 이미지 전달 시 약 $8이던 비용이 크롭 적용 후 $2~3 수준으로 감소하였다.

C. 사용자 요구사항

사용자는 별도의 학습 없이 직관적으로 사용할 수 있어야 하며, 즉각적인 피드백을 통해 학습의 몰입을 유지할 수 있어야 한다.

1. 직관적인 UI/UX 제공: Next.js 기반 웹앱으로 교사와 학생 모두 별도의 학습 없이 사용할 수 있는 간결하고 직관적인 웹 환경을 제공해야 한다.

2. 즉각적인 채점 결과 확인: 채점 완료 후 클라이언트가 상태 엔드포인트를 폴링하여 DONE 상태를 확인하고 즉시 결과 화면으로 이동하여 빠른 피드백을 제공해야 한다.

3. 학습 몰입 유지: 채점 결과 확인 → 오답 분석 → 추가 학습으로 이어지는 흐름이 끊기지 않도록 하나의 웹앱 내에서 모든 학습 과정이 자연스럽게 연결되어야 한다.

- Approach

본 프로젝트는 수학교육 현장의 핵심 고질병인 채점 지연과, 피드백의 단절을 해결하는 것을 최우선 목표로 삼는다. 학원에서의 교사 한 명이 수십 명의 학생을 관리하며 생기는 채점 피로는 정교한 개별 지도를 방해하며, 학생은 자신의 오답 원인을 즉각 확인하지 못해 학습의 효율이 저하되는 문제를 겪는다. 이를 해결하기 위해 본 프로젝트는 AWS Bedrock 기반의 생성형 AI와 React 웹 기술을 결합해,

접근 방법의 핵심은 생성형 AI의 멀티모달 추론 능력을 활용한 논리적 채점 파이프라인의 구축에 있다. 기존 OCR 기술이 해결하지 못한 수기 풀이의 인식 한계를 극복하기 위해 Claude 모델을 도입해 이미지 내 수식의 맥락과 논리 구조를 직접 파악하고, 교사가 설정한 채점 기준 및 부분 점수 규칙에 따라 정교한 정오답 판별과 판단 근거를 생성한다.

시스템의 안정적 운영을 위해 Nginx 리버스 프록시와 결합된 AWS EC2 백엔드 환경을 구축하였으며, 이미지 업로드는 S3 Presigned URL 방식을 채택하여 대용량 바이너리 처리에 따른 서버 부하를 원천 차단하였다. 실제 채점 작업은 AWS Lambda를 통해 비동기로 처리함으로써 대규모 요청 환경에서도 클라이언트의 응답성을 보장한다. 또한, 이미지 전송 전 빈 여백을 크롭(Crop)하는 전처리 모듈을 도입해 AI API 호출 비용을 획기적으로 절감(FinOps)하는 구조를 채택하였다.

사용자 경험 측면에서는 React 기반의 웹 인터페이스를 통해 교사와 학생의 역할을 Spring Boot Auth 모듈의 JWT 토큰으로 엄격히 분리하여 맞춤형 기능을 제공한다. 교사는 과제 및 채점 기준을 유연하게 관리하고 실시간 리더보드로 학습 현황을 파악하며, 학생은 채점 직후 해당 문항의 컨텍스트가 주입된 AI 챗봇과 유사 문제 생성 기능을 통해 자기주도적인 보완 학습을 수행한다.

최종적으로는 Analytics 모듈을 통해 누적된 오답 이력과 사고 패턴을 분석하고, 학습자가 특정 문제를 접하기 전 틀릴 가능성이 높은 문항을 선제적으로 예측하여 제공함으로써 데이터 기반의 맞춤형 교육 환경을 완성하고자 한다.

F. Project Architecture

1. 아키텍처 다이어그램

1-1. 프론트엔드 아키텍처

React 웹앱은 JWT에 담긴 역할(role) 값에 따라 교사 화면과 학생 화면으로 분기된다. 인증 토큰 저장소·이미지 업로드 핸들러·REST API 클라이언트는 두 역할이 공유하는 공통 서비스이다.

| 영역 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 교사 화면 | 로그인/회원가입, Assignment CRUD(정답+채점기준 입력/수정/삭제), 학생별 점수 목록, 학생 문항별 상세 결과, 재채점 요청 |
| 학생 화면 | 로그인/회원가입, 내 과제 목록, 풀이 사진 업로드, 채점 결과 조회, 오답노트 상세, AI 챗봇(문항별), 재채점 요청, 취약 문제 추천 |
| 공통 앱 서비스 | JWT 인증 토큰 저장소, 이미지 피커·카메라 접근, JWT를 모든 요청에 자동 첨부하는 REST API 클라이언트 |
| S3 직접 업로드 | 클라이언트가 API 서버에 Presigned URL을 요청하고, 이미지 파일을 브라우저에서 S3로 직접 전송한다. 서버는 이미지 바이너리를 처리하지 않는다. |
| Auth 모듈 (앱) | Nginx 리버스 프록시를 거쳐 Spring Boot Auth 모듈에서 로그인 시 JWT 토큰을 발급한다. 토큰은 브라우저 로컬 스토리지에 안전하게 저장되며 만료 시 재로그인된다. |

1-2. 백엔드 아키텍처

Next.js 웹앱(Vercel Hosting)이 유일한 클라이언트이며, 모든 외부 API 요청은 AWS Ec2 내부에 구성된 Nginx를 통해 진입한다. Nginx는 SSL 인증(HTTPS) 및 요청의 단일 진입점(Reverse Proxy)으로 동작하며, 이후 Spring Boot Auth 모듈이 JWT 토큰을 검증한 뒤 비즈니스 로직으로 라우팅한다. 채점 요청 시 grade 모듈이 AWS Lambda를 비동기 호출하고, Lambda는 S3에서 학생 풀이 이미지를 가져와 정답·채점기준과 함께 AWS Bedrock(Claude)에 전달한다. Claude는 이미지를 직접 분석하여 채점 결과를 반환한다.

| 계층 | 구성 요소 | 역할 상세 |
| --- | --- | --- |
| 클라이언트 | Next.js 웹앱 | React 기반 Next.js 프레임워크로 구현되어 Vercel을 통해 호스팅된다. PC·태블릿 브라우저에서 접근 가능하며, 교사는 과제 생성·정답 주입·채점 결과 조회·재채점 요청을 수행하고, 학생은 풀이 이미지 업로드·채점 결과 확인·오답노트·AI 챗봇을 사용한다. |
| 리버스 프록시 | Nginx (EC2) | 외부 HTTP/HTTPS 요청의 단일 진입점. 자체 도메인 적용 및 SSL 인증서를 통한 암호화 통신을 처리한 후, Spring Boot 서버로 요청을 안전하게 전달(라우팅)한다. |
| 인증 | Auth 모듈 (JWT) | 회원가입·로그인·비밀번호 재설정을 처리하는 Spring Boot 내장 인증 모듈. 로그인 성공 시 사용자 역할(TEACHER/STUDENT) 정보가 담긴 JWT 토큰을 직접 발급한다. |
| 앱 서버 | Spring Boot (AWS EC2) | AWS EC2 환경에서 구동되며, 5개 Service 모듈 (auth /assignment /grade /classroom/global)로 구성된 비즈니스 로직의 핵심. 즉각적인 응답이 필요한 흐름은 동기 처리하고, 시간이 소요되는 AI 채점 작업은 Lambda 비동기 위임으로 처리한다. |
| AI 엔진 | AWS Bedrock (Claude) | 학생 풀이 이미지와 교사가 주입한 정답·채점기준을 함께 수신하여 문항별 정답 여부·점수·판단 근거를 JSON으로 반환한다. 멀티모달 모델이므로 이미지를 직접 분석한다. 챗봇 응답·유사 문제 생성·재채점 검토에도 동일 엔드포인트를 재사용한다. |
| 비동기 실행기 | AWS Lambda | 채점 요청을 API 요청 사이클 밖에서 실행하는 서버리스 함수. S3에서 이미지를 가져와 Bedrock에 전달하고, 완료 시 결과를 RDS에 저장한다. |
| 이미지 저장소 | Amazon S3 | 학생 풀이 이미지 원본을 저장한다. 앱은 Presigned PUT URL로 이미지를 S3에 직접 업로드하므로 API 서버를 경유하지 않는다. |
| 데이터베이스 | Amazon RDS (PostgreSQL) | 사용자·과제·문항·제출물·채점 결과·오답노트·분석 이력 등 모든 영구 데이터를 저장한다. |
| 캐시 | Job 상태 (RDS) | 채점 Job 상태(PENDING/IN_PROGRESS/DONE)를 RDS에 저장해 클라이언트가 완료 여부를 폴링할 때 직접 읽을 수 있게 한다. 자주 조회되는 과제 데이터도 캐싱한다. |
| 알림 | 채점 결과 폴링 | Lambda 채점 완료 후 결과를 RDS에 저장. 앱은 /submissions/{sid}/results/status 엔드포인트를 주기적으로 폴링하여 DONE 상태 확인 후 결과 화면으로 이동한다. |

2. Architecture Description

플랫폼의 백엔드는 AWS EC2 인스턴스 위에서 실행되는 Java Spring Boot 애플리케이션이다. 웹 클라이언트가 소비하는 RESTful API를 노출하며, 5개의 Service 계층 모듈로 모든 비즈니스 로직을 처리한다.

클라이언트 계층 — Next.js 웹앱 (Vercel 호스팅)

Next.js는 React 기반의 프레임워크로, Vercel을 통해 자동 배포 및 호스팅되어 브라우저에서 동작하는 웹앱을 제공한다. 별도 모바일 앱 없이 웹 브라우저가 유일한 클라이언트이다.

• 교사: Assignment CRUD(과제·정답·채점기준 생성·수정·삭제), 학생 점수 조회, 문항별 결과 확인, 재채점 요청

• 학생: 풀이 사진 업로드, 채점 결과 확인, 오답노트 열람, AI 챗봇 질의, 재채점 요청, 취약 문제 추천

• 이미지 업로드는 S3 Presigned URL을 활용하여 대용량 파일이 API 서버를 경유하지 않는다.

리버스 프록시 및 인증 — Nginx & Spring Boot

• EC2 내부에 구성된 Nginx가 외부 요청을 받는 단일 진입점(Reverse Proxy) 역할을 수행하며, 자체 도메인 적용 및 SSL 인증서를 통해 HTTPS 보안 통신을 담당한다. 모든 API 요청은 Authorization 헤더에 JWT 토큰을 포함해야 한다.

• Auth 모듈이 Spring Boot 내에서 회원가입·로그인·비밀번호 재설정을 처리하고 JWT 토큰을 발급한다. Spring Boot는 토큰의 role 클레임(TEACHER/STUDENT)을 읽어 엔드포인트별 접근 제어를 수행한다.

AI 채점 엔진 — AWS Bedrock + Lambda

AWS Bedrock은 Claude(Anthropic 모델)를 AWS 환경에서 API로 사용할 수 있게 해주는 관리형 서비스이다. AWS Lambda는 필요할 때만 실행되는 서버리스 함수이다.

채점 흐름: grade 모듈이 S3 이미지 키와 정답·채점기준을 전달하며 Lambda를 비동기 호출 → Lambda가 S3에서 이미지를 가져와 Bedrock(Claude)에 전달 → Claude가 이미지를 직접 분석하여 문항별 정답 여부·점수·판단 근거를 JSON으로 반환 → Lambda가 결과를 RDS에 저장한다.

- Claude는 멀티모달 모델이므로 이미지를 직접 분석한다.

- 채점·재채점·챗봇·유사 문제 생성·취약 문제 예측 모두 Bedrock 하나로 처리 가능하다.

G. Implementation Spec

1. 입출력 인터페이스 (Input/Output Interface)

| 구분 | 기능명 | 세부 설명 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | 풀이 사진 업로드 | 학생이 1~N장의 풀이 사진을 선택한다. 웹앱이 API로부터 S3 Presigned PUT URL을 받아 S3에 직접 업로드하고, 완료 후 서버에 확인 신호를 전송한다. |
| 입력 | 과제 정답·채점기준 주입 | 교사가 Assignment CRUD 화면에서 문항별 정답과 채점기준(부분점수 규칙 포함)을 입력한다. RDS에 저장된다. |
| 입력 | 재채점 요청 | 교사 또는 학생이 특정 문항에 재채점을 요청한다. 이전 채점 결과를 포함하여 Lambda를 다시 비동기 호출하고, Claude가 비교·재판단한다. |
| 입력 | AI 챗봇 메시지 | 학생이 특정 문항 결과 화면에서 질문을 입력한다. 해당 문항의 데이터·정답·풀이과정이 시스템 프롬프트에 주입된 상태로 Bedrock에 전달된다. |
| 입력 | 유사 문제 요청 | 학생이 오답 문항에 대해 유사 연습문제 생성을 요청한다. grade 모듈이 원본 문항을 컨텍스트로 포함하여 Bedrock을 호출한다. |
| 출력 | 문항별 채점 결과 | 각 문항에 대해 정답/오답 여부, 획득 점수, Claude의 판단 근거를 카드 형태로 표시한다. |
| 출력 | 학생 점수 요약 | 교사 대시보드에서 전체 학생의 총점·제출 상태를 목록으로 표시한다. 정렬·필터가 가능하다. |
| 출력 | 오답노트 목록 | 오답 문항을 자동 수집하며, 문항 이미지·정답·풀이과정·유사 연습문제를 묶어 제공하다. |
| 출력 | AI 챗봇 응답 | 해당 문항 컨텍스트가 주입된 Claude의 스트리밍 텍스트 응답이다. |
| 출력 | 취약 문제 예측 목록 | grade 모듈(Analytics)이 누적 오답 패턴을 분석하여 앞으로 틀릴 가능성이 높은 문제를 추출해 제공한다. |
| 출력 | 채점 결과 폴링 | Lambda 채점 완료 후 클라이언트가 /submissions/{sid}/results/status를 폴링하여 DONE 상태 확인 후 결과 화면 진입한다. |

2. 모듈 간 통신 인터페이스 (Inter Module Communication Interface)

Spring Boot 서버가 조율의 중심이다. HTTP 응답을 보내기 전에 결과가 필요하면 동기, 응답을 먼저 보내고 백그라운드에서 처리해도 되면 비동기이다.

동기 통신 — 즉각적인 응답이 필요한 경우

- 교사가 과제 생성·수정 → assignment 모듈(AssignmentService)이 문항·정답·채점기준을 RDS에 저장 → 즉시 응답 반환

- 교사·학생이 채점 결과 조회 → grade 모듈(GradingService)이 RDS에서 결과를 읽어 즉시 반환 (Lambda가 이미 저장 완료한 상태)

- 학생이 오답노트 목록 조회 → grade 모듈(ReviewService)이 RDS에서 오답 제출 목록을 조회하여 즉시 반환

- 학생이 유사 문제 요청 → grade 모듈(ReviewService)이 Bedrock을 동기 호출하여 응답을 스트리밍으로 반환

- 학생이 AI 챗봇 메시지 전송 → grade 모듈(ReviewService)이 Bedrock을 호출하여 실시간 스트리밍 응답 반환

- 그 외 CRUD (과제 목록·학생 상세 조회 등) → RDS 직접 읽기, 즉시 응답

비동기 통신 — 백그라운드 처리가 가능한 경우

- 학생이 사진 업로드 확인 → grade 모듈(GradingService)이 RDS에 Job 레코드 생성(PENDING), Lambda를 비동기 호출한 뒤 즉시 202 Accepted 반환

- Lambda 채점 완료 → 결과를 RDS에 저장, Job 상태를 DONE으로 업데이트

- 클라이언트가 /submissions/{sid}/results/status를 주기적으로 폴링 → DONE 확인 후 GET .../results 요청 → 문항별 채점 결과 카드 화면 진입

- 재채점 요청 → grade 모듈(GradingService)이 이전 결과를 포함하여 Lambda를 비동기 재호출, 즉시 202 Accepted 반환

- Analytics 업데이트 → GradingCompleteEvent 수신 후 grade 모듈(AnalyticsService)이 백그라운드에서 오답 패턴 이력 업데이트

외부 AI 통신 — AWS Bedrock

- Lambda → S3: 저장된 S3 키로 이미지 바이너리를 가져온다.

- Lambda → Bedrock(Claude): 이미지·정답·채점기준을 포함한 멀티모달 프롬프트를 전송한다. Claude가 문항별 정답 여부·점수·판단 근거를 JSON으로 반환한다.

- grade 모듈(ReviewService) → Bedrock 직접 호출: 챗봇·유사 문제 생성은 사용자 대면 동기 인터랙션이므로 Spring Boot에서 직접 Bedrock을 스트리밍 호출한다.

- 재채점: Lambda가 원본 이미지·채점기준·이전 채점 결과를 모두 Bedrock에 전달하여 Claude가 이전 판단의 오류 여부를 검토한다.

3. 모듈 (Modules)

| 모듈명 | 기능 및 책임 |
| --- | --- |
| Auth 모듈 | 모든 요청에서 JWT를 직접 검증. 역할 기반 접근 제어를 적용하여 TEACHER 엔드포인트는 STUDENT 토큰을 거부한다. |
| assignment 모듈 | 과제와 문항의 CRUD를 담당한다. 문항별 정답과 채점기준(부분점수 규칙 포함)을 저장하며, 교사가 게시한 과제를 학생에게 노출한다. |
| assignment 모듈 (이미지) | S3 Presigned PUT URL을 발급하여 앱이 이미지를 직접 S3에 업로드하도록 한다. S3 키와 업로드 상태를 기록하고, 업로드 확인 시 GradingService에 채점 시작을 통보한다. |
| grade 모듈 | 채점 Job 레코드를 생성하고 Lambda를 비동기 호출한다. Lambda 콜백으로 채점 결과를 수신하여 RDS에 저장하고 Job 상태를 DONE으로 업데이트한다. 재채점 요청도 처리한다. |
| grade 모듈 (Review) | 채점 결과에서 오답 항목을 수집하여 오답노트를 생성한다. Bedrock을 호출하여 유사 연습문제를 생성한다. AI 챗봇 세션을 관리하며 문항 컨텍스트를 매 호출에 주입한다. |
| grade 모듈 (폴링) | 채점 Job 상태를 RDS에서 조회하는 폴링 엔드포인트를 제공한다.한다. |
| grade 모듈 (Analytics) | 채점 완료 이벤트 수신 후 학생별 오답 이력을 집계한다. 누적 패턴 데이터로 문항별 오답 예측 점수를 산출하고 취약 문제 추천 엔드포인트를 제공한다. |
| classroom 모듈 | 학생 전용 읽기 엔드포인트를 제공한다(내 과제·내 제출·내 점수). 학생이 자신의 데이터만 조회하도록 접근을 제한한다. |

Auth 모듈 — API 엔드포인트

- POST /auth/signup  — 교사 또는 학생 계정 등록

- POST /auth/login   — 로그인, JWT Access·Refresh 토큰 반환

- POST /auth/refresh — Access 토큰 갱신

assignment 모듈 — API 엔드포인트

- POST   /assignments                           — 교사가 과제 생성

- GET    /assignments                           — 과제 목록 조회

- GET    /assignments/{id}                      — 과제 상세 조회

- PUT    /assignments/{id}                      — 과제 수정

- DELETE /assignments/{id}                      — 과제 삭제

- PUT    /assignments/{id}/questions/{qid}      — 특정 문항 정답·채점기준 수정

- POST   /assignments/{id}/publish              — 과제 게시

assignment 모듈 (이미지) — API 엔드포인트

- POST /assignments/{id}/submissions/upload-url — S3 Presigned PUT URL 및 제출 ID 반환

- POST /assignments/{id}/submissions/{sid}/confirm — 업로드 완료 확인, 채점 Job 트리거

grade 모듈 — API 엔드포인트

- GET  /submissions/{sid}/results               — 제출물 전체 채점 결과

- GET  /submissions/{sid}/results/status        — Job 상태 조회 (폴링용)

- POST /submissions/{sid}/questions/{qid}/regrade — 특정 문항 재채점 요청

- GET  /assignments/{id}/leaderboard            — 교사 뷰: 전체 학생 점수·제출 상태

- GET  /assignments/{id}/students/{uid}         — 교사 뷰: 특정 학생 문항별 결과

grade 모듈 (Review) — API 엔드포인트

- GET  /students/me/wrong-notes                 — 내 오답노트 전체 목록

- GET  /wrong-notes/{id}                        — 오답노트 상세

- POST /questions/{qid}/similar-problem         — 유사 연습문제 생성

- POST /questions/{qid}/chat                    — 챗봇 메시지 전송 (스트리밍)

- GET  /questions/{qid}/chat/history            — 챗봇 대화 이력 조회

grade 모듈 (폴링) — API 엔드포인트

- GET  /notifications                           — 내 알림 목록

- POST /notifications/{id}/read                 — 알림 읽음 처리

grade 모듈 (Analytics) — API 엔드포인트

- GET  /students/me/weak-points                 — 취약 문제 예측 목록

- GET  /assignments/{id}/analytics              — 교사 뷰: 문항별 오답률 통계

4. 주요 사용 흐름

교사 흐름

- 로그인: 교사가 웹앱에 접속하여 로그인 → Spring Boot Auth 모듈이 role=TEACHER JWT 발급 → 교사 대시보드 진입

- 과제 생성: 'Assignment CRUD' 화면에서 문항별 정답과 채점기준 입력 → POST /assignments → RDS 저장 → 게시(publish)

- 결과 대기: 학생들이 풀이를 업로드하면 채점 완료 시 클라이언트 폴링으로 결과를 확인

- 전체 결과 조회: 과제 탭 → GET .../leaderboard → 전체 학생 점수·제출 상태 한눈에 확인

- 학생 상세 조회: 특정 학생 행 탭 → GET .../students/{uid} → 문항별 이미지와 채점 결과·Claude 판단 근거 카드 확인

- 재채점 요청: 결과가 잘못된 경우 '재채점' 탭 → POST .../regrade → Lambda가 이전 결과 포함하여 재실행 → 완료 후 카드 업데이트

학생 흐름

- 로그인: 학생이 웹앱에 접속하여 로그인 → Spring Boot Auth 모듈이 role=STUDENT JWT 발급 → 내 과제 목록 진입

- 풀이 업로드: 과제 탭 → '업로드' 탭 → 사진 선택 → 클라이언트가 Presigned URL 요청 → S3 직접 업로드 → 완료 확인 전송 → Lambda 비동기 호출 → '채점 중' 화면 표시

- 결과 수신: Lambda 완료 → 클라이언트 폴링으로 DONE 상태 확인 → GET .../results → 문항별 채점 결과 카드 확인

- 오답노트 열람: 오답 카드 탭 → GET /wrong-notes/{id} → 정답·풀이과정·유사 연습문제 확인

- AI 튜터 질의: 문항 카드에서 'AI에게 질문' 탭 → POST .../chat → 해당 문항 정답·풀이 주입된 챗봇과 실시간 대화

- 재채점 요청: 결과 오류 또는 오답 해결 시 → POST .../regrade → 동일한 비동기 재채점 흐름

- 취약 문제 확인: 여러 제출 누적 후 GET /students/me/weak-points → 틀릴 가능성 높은 문제 목록으로 집중 학습

H. Current Status

프로젝트의 모든 개발 단계를 완료하였으며, 기능 구현·테스트·통합 검증까지 완료하였다이다.

| 구분 | 진행 상태 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 | 완료 | 기능적·비기능적 요구사항 분석 및 핵심 기능 정의 완료 |
| 시스템 아키텍처 설계 | 완료 | Spring Boot 중심, AWS Bedrock·Lambda 보조 아키텍처 설계 완료 |
| DB 스키마 설계 | 완료 | PostgreSQL 스키마 설계 완료 |
| API 명세서 | 완료 | REST API 엔드포인트 문서화 완료 |
| 개발환경 구축 | 완료 | Next.js, Spring Boot, AWS 인프라(Vercel, EC2 등) 환경 구성 완료 |
| 기능 구현 | 완료 | auth·assignment·grade·classroom·global 모듈 구현 완료 완료, Bedrock AI 채점 파이프라인 통합 완료 |
| 테스트 | 완료 | 단위 테스트 및 E2E 통합 테스트 완료, 데모 시나리오 검증 완료 |

I. Future Work

아래는 최종 발표(6월 둘째 주)를 기준으로 재수립한 개발 완료 현황 및 일정이다이다.

| 구분 | 예정 기간 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| DB 스키마 확정 및 API 명세서 완성 | 3월 4주차 ~ 4월 1주차 (완료) | PostgreSQL 스키마 최종 확정 완료, REST API 엔드포인트 문서화 완료 |
| 개발환경 구축 완료 | 4월 1~2주차 (완료) | CI/CD 파이프라인 구성 완료, Vercel 호스팅 및 AWS EC2(Nginx)·RDS·S3 환경 세팅 완료 |
| 백엔드 핵심 모듈 개발 | 4월 2주차 ~ 5월 3주차 (완료) | auth·assignment·grade·classroom·global 모듈 구현 완료 |
| AI 채점 연동 (AWS Bedrock) | 5월 1~3주차 (완료) | Lambda + Bedrock(Claude) 멀티모달 채점 파이프라인 구현 및 검증 완료 |
| React 웹앱 개발 | 5월 2주차 ~ 6월 1주차 (완료) | Next.js 웹앱 교사·학생 화면, 이미지 업로드, 채점 결과 조회, 챗봇 UI 구현 완료 |
| 단위 테스트 | 6월 1주차 (완료) | 모듈별 단위 테스트 작성 및 실행 완료 |
| 통합 테스트 및 버그 수정 | 6월 1~2주차 (완료) | End-to-End 시나리오 테스트 및 결함 수정 완료 |
| 최종 발표 및 보고서 작성 | 6월 2주차 (완료) | 최종 발표 자료 준비 완료, 프로젝트 보고서 완성 |

J. Division & Assignment of Work

| 항목 | 담당자 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 (Next.js) 개발 | 장찬욱, 최철호, 김건우 |
| 백엔드 API 서버 (Spring Boot) 개발 | 이시윤, 박가영, 신선우, 박태권 |
| AI 채점 연동 (AWS Bedrock + Lambda) 개발 | 박태권 |
| DB 설계 및 AWS 인프라 구성 (RDS, S3) | 박가영 |
| Auth 모듈 (JWT 발급·검증·역할 기반 접근 제어) | 신선우 |
| grade 모듈 — Analytics (오답 패턴 분석, 취약 문제 예측) | 신선우 |
| QA 및 통합 테스트 | 전 인원 |
| 보고서 작성 및 발표 자료 준비 | 전 인원 |

K. Schedule

기간: 2026년 3월 27일 ~ 2026년 6월 둘째 주 (전 일정 완료)

| 내용 | 3월 | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w |
| 요구사항 분석 및 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시스템 아키텍처 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DB 스키마 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API 명세서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발환경 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 백엔드 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 프론트엔드 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AI 채점 연동 (Bedrock) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 단위 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 통합 테스트 및 버그 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 최종 발표 및 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- [Appendix] Detailed Implementation Spec

- Module Name: Auth Module

aa. signUp(String email, String password, String role, String name) : AuthResponse

신규 사용자(교사 또는 학생)를 등록한다. AWS RDS에 계정을 생성하고, role(TEACHER/STUDENT) 및 사용자 정보를 저장한다. 등록 성공 시 사용자 ID와 역할 정보를 반환한다.

HTTP Method : POST URL : /auth/signup Request Body : { "email": "user@example.com", "password": "...", "role": "TEACHER", "name": "홍길동" } Response (Success) : HTTP 201 Created / { "userId": "abc123", "role": "TEACHER", "email": "user@example.com" }

ab. login(String email, String password) : TokenResponse

이메일과 비밀번호로 로그인한다. AWS Spring Boot Auth 모듈을 통해 자격증명을 검증하고, role 클레임(TEACHER/STUDENT)이 포함된 JWT Access Token과 Refresh Token을 발급하여 반환한다.

HTTP Method : POST URL : /auth/login Request Body : { "email": "user@example.com", "password": "..." } Response (Success) : HTTP 200 OK / { "accessToken": "eyJ...", "refreshToken": "eyJ...", "role": "TEACHER" }

ac. refreshToken(String refreshToken) : TokenResponse

만료된 Access Token을 갱신한다. 유효한 Refresh Token을 검증하여 새로운 Access Token을 발급한다. Refresh Token이 유효하지 않거나 만료된 경우 401 에러를 반환한다.

HTTP Method : POST URL : /auth/refresh Request Body : { "refreshToken": "eyJ..." } Response (Success) : HTTP 200 OK / { "accessToken": "eyJ..." }

- Module Name: Assignment Module

ba. createAssignment(String title, List<Question> questions, String teacherId) : AssignmentResponse

교사가 새 과제를 생성한다. 문항별 정답과 채점기준(부분점수 규칙 포함)을 함께 입력받아 RDS에 저장한다.

HTTP Method : POST 
URL : /assignments 
Request Body : { "title": "3월 모의고사", "questions": [{ "content": "...", "answer": "...", "gradingCriteria": "..." }] } 
Response (Success) : HTTP 201 Created / { "assignmentId": 1, "title": "3월 모의고사", "status": "DRAFT" }

bb. getAssignments(String teacherId) : List<AssignmentResponse>

교사가 자신이 생성한 과제 목록을 조회한다. JWT 토큰에서 teacherId를 추출하여 해당 교사의 과제만 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /assignments 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "assignments": [{ "assignmentId": 1, "title": "3월 모의고사", "status": "PUBLISHED" }, ...] }

bc. getAssignment(Long assignmentId) : AssignmentResponse

특정 과제의 상세 정보를 조회한다. 문항별 정답 및 채점기준 포함하여 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /assignments/{id} 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "assignmentId": 1, "title": "3월 모의고사", "questions": [...] }

bd. updateAssignment(Long assignmentId, AssignmentUpdateRequest request) : AssignmentResponse

기존 과제의 제목 또는 문항 정보를 수정한다. DRAFT 상태인 과제만 수정 가능하다.

HTTP Method : PUT 
URL : /assignments/{id} 
Request Body : { "title": "3월 모의고사 수정본", "questions": [...] } 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "assignmentId": 1, "title": "3월 모의고사 수정본" }

be. deleteAssignment(Long assignmentId) : void

특정 과제를 삭제한다. 교사 본인이 생성한 과제만 삭제 가능하며, 삭제 시 연관된 문항 데이터도 함께 제거된다.

HTTP Method : DELETE 
URL : /assignments/{id} 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 204 No Content

bf. updateQuestion(Long assignmentId, Long questionId, QuestionUpdateRequest request) : QuestionResponse

특정 문항의 정답 및 채점기준을 수정한다. 부분점수 규칙 등 세부 채점 가이드라인을 업데이트한다.

HTTP Method : PUT 
URL : /assignments/{id}/questions/{qid} 
Request Body : { "answer": "x=3", "gradingCriteria": "풀이과정 포함 시 부분점수 2점" } 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "questionId": 1, "answer": "x=3", "gradingCriteria": "..." }

bg. publishAssignment(Long assignmentId) : AssignmentResponse

과제를 학생에게 공개한다. DRAFT 상태의 과제를 PUBLISHED 상태로 변경하여 학생 과제 목록에 노출된다.

HTTP Method : POST 
URL : /assignments/{id}/publish 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "assignmentId": 1, "status": "PUBLISHED" }

- Module Name: Image Module

ca. getUploadUrl(Long assignmentId, String studentId) : PresignedUrlResponse

학생이 풀이 이미지를 S3에 직접 업로드할 수 있도록 Presigned PUT URL을 발급한다. 제출 ID를 함께 생성하여 반환한다.

HTTP Method : POST 
URL : /assignments/{id}/submissions/upload-url 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "submissionId": 10, "presignedUrl": "https://s3.amazonaws.com/...", "s3Key": "submissions/10/image.jpg" }

cb. confirmUpload(Long assignmentId, Long submissionId) : SubmissionResponse

학생이 S3 업로드 완료 후 서버에 확인 신호를 전송한다. 서버는 S3 키와 업로드 상태를 기록하고 GradingService에 채점 Job 생성을 트리거한다.

HTTP Method : POST 
URL : /assignments/{id}/submissions/{sid}/confirm 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 202 Accepted / { "submissionId": 10, "status": "PENDING" }

- Module Name: Grading Module

da. getGradingResult(Long submissionId) : GradingResultResponse

제출물의 전체 채점 결과를 반환한다. 문항별 정답 여부, 획득 점수, Claude의 판단 근거를 포함하여 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /submissions/{sid}/results 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "submissionId": 10, "totalScore": 85, "questions": [{ "questionId": 1, "isCorrect": true, "score": 10, "reason": "..." }] }

db. getGradingStatus(Long submissionId) : GradingStatusResponse

채점 Job의 현재 상태를 조회한다. 클라이언트가 채점 완료 여부를 폴링할 때 사용하며 RDS에서 빠르게 읽어 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /submissions/{sid}/results/status 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "submissionId": 10, "status": "IN_PROGRESS" }

dc. requestRegrade(Long submissionId, Long questionId) : RegradeResponse

특정 문항에 대해 재채점을 요청한다. 이전 채점 결과를 포함하여 Lambda를 비동기 재호출하고, Claude가 이전 판단의 오류 여부를 재검토한다.

HTTP Method : POST 
URL : /submissions/{sid}/questions/{qid}/regrade 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 202 Accepted / { "submissionId": 10, "questionId": 1, "status": "PENDING" }

dd. getLeaderboard(Long assignmentId) : LeaderboardResponse

교사 뷰에서 전체 학생의 총점 및 제출 상태를 조회한다. 정렬 및 필터 기능을 지원한다.

HTTP Method : GET 
URL : /assignments/{id}/leaderboard 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "assignmentId": 1, "students": [{ "studentId": "s1", "name": "김철수", "totalScore": 90, "status": "DONE" }, ...] }

de. getStudentResult(Long assignmentId, String studentId) : StudentResultResponse

교사 뷰에서 특정 학생의 문항별 채점 결과를 상세 조회한다. 풀이 이미지와 Claude의 판단 근거 카드를 함께 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /assignments/{id}/students/{uid} 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "studentId": "s1", "questions": [{ "questionId": 1, "imageUrl": "...", "isCorrect": false, "reason": "..." }] }

- Module Name: Review Module

ea. getWrongNotes(String studentId) : List<WrongNoteResponse>

학생의 오답노트 전체 목록을 조회한다. 오답 문항을 자동 수집하여 문항 이미지, 정답, 풀이과정을 묶어 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /students/me/wrong-notes 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "wrongNotes": [{ "wrongNoteId": 1, "questionId": 2, "assignmentTitle": "3월 모의고사" }, ...] }

eb. getWrongNoteDetail(Long wrongNoteId) : WrongNoteResponse

특정 오답노트의 상세 내용을 조회한다. 문항 이미지, 정답, 풀이과정, 유사 연습문제를 함께 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /wrong-notes/{id} 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "wrongNoteId": 1, "questionContent": "...", "answer": "x=3", "imageUrl": "...", "similarProblems": [...] }

ec. generateSimilarProblem(Long questionId) : SimilarProblemResponse

오답 문항을 기반으로 유사 연습문제를 생성한다. Review 모듈이 원본 문항을 컨텍스트로 포함하여 AWS Bedrock을 동기 호출하고 생성된 문제를 반환한다.

HTTP Method : POST 
URL : /questions/{qid}/similar-problem 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "questionId": 2, "similarProblem": "다음을 풀어라 ...", "answer": "x=5" }

ed. sendChatMessage(Long questionId, String message) : ChatResponse

학생이 특정 문항에 대해 AI 챗봇에 질문을 전송한다. 해당 문항의 정답 및 풀이과정이 시스템 프롬프트에 주입된 상태로 Bedrock을 호출하여 스트리밍 응답을 반환한다.

HTTP Method : POST 
URL : /questions/{qid}/chat 
Request Body : { "message": "이 문제 풀이과정을 설명해줘" } 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "answer": "이 문제는 ..." }

ee. getChatHistory(Long questionId) : List<ChatMessageResponse>

특정 문항의 AI 챗봇 대화 이력을 조회한다. 이전 질문과 응답 목록을 순서대로 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /questions/{qid}/chat/history 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "history": [{ "role": "student", "message": "..." }, { "role": "ai", "message": "..." }] }

- Module Name: Notification Module

fa. getNotifications(String userId) : List<NotificationResponse>

사용자의 알림 목록을 조회한다. 채점 완료, 피드백 생성 등의 이벤트로 생성된 알림을 최신순으로 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /notifications 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "notifications": [{ "notificationId": 1, "message": "채점이 완료되었습니다.", "isRead": false, "createdAt": "2026-05-01T10:00:00Z" }] }

fb. markAsRead(Long notificationId) : void

특정 알림을 읽음 처리한다. 알림 ID를 받아 해당 알림의 isRead 상태를 true로 업데이트한다.

HTTP Method : POST 
URL : /notifications/{id}/read 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "notificationId": 1, "isRead": true }

- Module Name: Analytics Module

ga. getWeakPoints(String studentId) : List<WeakPointResponse>

학생의 누적 오답 패턴을 분석하여 향후 틀릴 가능성이 높은 문제를 예측하고 반환한다. Analytics 모듈이 오답 이력을 집계하여 문항별 오답 예측 점수를 산출한다.

HTTP Method : GET 
URL : /students/me/weak-points 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "weakPoints": [{ "questionType": "이차방정식", "predictedErrorRate": 0.82, "recommendedProblems": [...] }] }

gb. getAssignmentAnalytics(Long assignmentId) : AnalyticsResponse

교사 뷰에서 특정 과제의 문항별 오답률 통계를 조회한다. 전체 학생의 채점 데이터를 집계하여 문항별 정답률, 평균 점수, 오답 패턴을 반환한다.

HTTP Method : GET 
URL : /assignments/{id}/analytics 
Request Header : Authorization: Bearer {accessToken} 
Response (Success) : HTTP 200 OK / { "assignmentId": 1, "questions": [{ "questionId": 1, "correctRate": 0.65, "avgScore": 7.5 }] }